แผนการดำเนินงาน (ประจำปีงบประมาณ 256๘) ของ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  256๘

...........................................................

ด้วย เทศบาลตำบลโพนพิสัย ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  256๘ และได้เสนอร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25๖๘ ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  และคณะกรรมการฯ  ได้มีมติเห็นชอบ  เมื่อวันที่  ๑๑  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.256๗  แล้วนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 26 ข้อ ๒๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12  และนายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ได้อนุมัติร่างแผนการดำเนินงาน ดังกล่าวแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  25๖๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 256๗

(นายสรร   สุนทรธนากุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๘   โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ 12  เพื่อเป็นแผนการดำเนินงาน  ในการนำไปปฏิบัติและให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยการนำโครงการจากเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

โดยได้รับความเห็นชอบจาก  สภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก  นายอำเภอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงสามารถที่จะนำโครงการต่าง ๆ  มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  พร้อมกับดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมของแผนงาน โครงการ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  ๒๕๖๘  ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ที่จะดำเนินการในพื้นที่ ต่อไป

เทศบาลตำบลโพนพิสัย

สารบัญ

ส่วนที่  1  บทนำ						 	หน้า

1.1  บทนำ							1

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน				๒

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน				๓

1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน				๔

๑.๕  การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ (หลักการและเหตุผล)	๔

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ

2.1  บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ

หรือแบบ  ผด.๐๑						๕-๗

2.2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

หรือแบบ  ผด.๐๒						๘-๒๓

๒.๓  ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน			๒๔-๒๖

ภาคผนวก

- ประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย

เรื่อง  .ใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ 1 บทนำ

1

บทนำ

1.1  บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ นั้นโดย

มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา  แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรม  งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ   มีการประสานและบูรราชการการทำงานกับหน่วยงาน

ราชการ  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภายในอันได้แก่  สำนัก  กอง  ส่วน  ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน  จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน  นำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วยและ

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาด

ไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 26  ข้อ ๒๗  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 ข้อ 12

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ  ๒๖   การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบ นี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ แผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ  ๒๗   แผนการดำเนินงาน  ให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคม  ของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสาม

สิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิ-ภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้นการ ขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ข้อ 12  ดังนี้  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ ๒๗  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประ-มาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น การขยายเวลา

การจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๒

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ

พัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานและมีจุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของ แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม

การพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทาง

ในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความ

ซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกความซ้ำซ้อนของโครงการมีการ

ประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินงาน)

๓.๒ โครงการ/กิจกรรม  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน

สะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  หรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง  โดยไม่ใช้งบประมาณ  (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน

งานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่มีลักษณะการดำเนินงาน  ครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดย   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอื่น ๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่และแผนการดำเนินงาน ยังเป็นแผนการแสดงถึงรายละเอียดของ แผนงาน/โครงการพัฒนา  ที่ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้แนวทางในการและแผนดำเนินงานใน  ปีงบประมาณ 25๖๘  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน  แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

๓

๑.๓  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒๗  แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือน ธันวาคม  ของทุกปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อ 12  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้ง แผนงานและ โครงการ จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ นั้นการขยายเวลาการจัดทำเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

ดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ เพิ่มเติมจาก หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง,ส่วนภูมิภาค,รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ(โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน  เพิ่มเติมฉบับที่ ๑,๒...)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณา จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหนังสือแจ้ง  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอโพนพิสัย  หนังสือด่วนที่สุด  ที่  นค  ๐๐๒๓.๑๑/ว  ๒๔๖๙  ลงวันที่  ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๖  เรื่อง  แนวทางการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงานโครงการพัฒนา

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย รวมถึงงบประมาณที่หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการจริงในพื้นที่ โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  ๑   บทนำ

๑.๑ บทนำ

๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

หลักการและเหตุผล

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑). บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ หรือแบบ  ผด.๐๑,

๒.๒). บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณหรือแบบ ผด.๐๒

๔

๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ประโยชน์ของแผนการของแผนการดำเนินงาน โดยมี  ดังนี้

๑). เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

๒). เพื่อได้รับทราบจำนวนงบประมาณที่จะดำเนินการจริง ของแต่ละโครงการ ภายในปีงบประมาณ นั้น

๓). เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนในโครงการ

๔). เพื่อมีการประสานและบูรณาการ  ในการทำงานกับภายในหน่วยงาน มากขึ้น

๕). เพื่อการดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดเอาไว้ได้  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายเพื่อการสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างแท้จริง

๑.๕  การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  มีหน้าที่และอำนาจตาม มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้เทศบาลตำบลโพนพิสัย  มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖  เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย  เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียด โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๗  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา  แผนงาน  โครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรม  งานต่าง ๆ  รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานภายในอันได้แก่  สำนัก  กอง  ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลโพนพิสัยในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  จะใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๗  เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพนพิสัย  เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  มีความสอดคล้องกับการดำเนินการ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ต่อไป

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการและกิจกรรม

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาจาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1). ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์ สวยงามและน่าอยู่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น | อุตสาหกรรมและการโยธา | ๑ | ๑.๓๗ | ๔๕๖,๐๐๐ | ๒.๔๔ | กองช่าง |
| รวม | ๑ | ๑ | ๑ | ๑.๓๗ | ๔๕๖,๐๐๐ | ๒.๔๔ | - |
| ๒). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา | ๑).ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬาทุกระดับ | การศึกษา | ๑๓ | ๑๗.๘๑ | ๗,๒๖๖,๖๐๐ | ๓๘.๘๐ | กอง การศึกษา |
| รวม | ๑ | ๑ | ๑๓ | ๑๗.๘๑ | ๗,๒๖๖,๖๐๐ | ๓๘.๘๐ | - |
| ๓). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๑).ส่งเสริมการค้า การลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการขยายตัวของเขตเมือง | บริหารทั่วไป | ๑ | ๑.๓๗ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๖ | สำนักปลัด |
|  | ๒). ส่งเสริมการค้า การลงทุนและกระตุ้นเศรษฐ- กิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆควบคู่ไปกับการขยายตัวของเขตเมือง | สังคมสงเคราะห์ | ๑ | ๑.๓๗ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๑๑ | กอง สวัสดิการสังคม |
| รวม | ๒ | ๒ | ๒ | ๒.๗๔ | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๑๗ | - |
| ๔). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | ๑).พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์ สวยงามและน่าอยู่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น | บริหารทั่วไป | ๑ | ๑.๓๗ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๑๑ | สำนักปลัด |
|  | ๒).พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์ สวยงามและน่าอยู่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น | สาธารณสุข | ๑ | ๑.๓๗ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๒๗ | กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| รวม | ๒ | ๒ | ๒ | ๒.๗๔ | ๗๐,๐๐๐ | ๐.๓๘ | - |
| ๕). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและประเพณีท้องถิ่น | ๑).ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬาทุกระดับ | การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | ๒ | ๒.๗๔ | ๒๕๐,๐00 | ๑.๓๔ | สำนักปลัด |
|  | ๒).ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬาทุกระดับ | การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | ๔ | ๕.๔๘ | ๗๐๐,๐00 | ๓.๗๔ | สำนักปลัด |
|  | ๓).พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์ สวยงามและน่าอยู่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น | การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | ๑ | ๑.๓๗ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๒๗ | กอง สวัสดิการสังคม |
| รวม | ๒ | ๑ | ๗ | ๙.๕๙ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๕.๓๕ | - |

๕

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาจาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๖). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต | ๑).พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค | สาธารณสุข | ๑ | ๑.๓๗ | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๑๖ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ๑).พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค | สาธารณสุข | ๑ | ๑.๓๗ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๒๗ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ๑).พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค | สาธารณสุข | ๑ | ๑.๓๗ | ๗,๒๐๐ | ๐.๐๔ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ๑).พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค | สาธารณสุข | ๑ | ๑.๓๗ | ๑,๕๐๐ | ๐.๐๑ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ๑).พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่ เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค | สาธารณสุข | ๑ | ๑.๓๗ | ๑๕,๐๐๐ | ๐.๐๘ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ๑).พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคทีเหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค | สาธารณสุข | ๑ | ๑.๓๗ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐.๕๔ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ๑).พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค | สาธารณสุข | ๑ | ๑.๓๗ | ๖๐,๐๐๐ | ๐.๓๒ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ๑).พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค | สาธารณสุข | ๑ | ๑.๓๗ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๒๗ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ๑).พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค | สาธารณสุข | ๑ | ๑.๓๗ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๒๗ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ๑).พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค | สาธารณสุข | ๑ | ๑.๓๗ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๒๗ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ๑).พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค | งบกลาง | ๑ | ๑.๓๗ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐.๘๐ | กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ๒).กระจายเบี้ยสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ให้ทั่วถึงและเป็นธรรมพัฒนาดูแลและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ | งบกลาง | ๔ | ๕.๔๘ | ๔,๕๐๒,๘๐๐ | ๒๔.๐๔ | กอง สวัสดิการสังคม |
| รวม | ๒ | ๒ | ๑๕ | ๒๐.๕๕ | ๕,๐๖๖,๕๐๐ | ๒๗.๐๕ |  |

๖

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาจาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันยาเสพติด | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - |
| ๘. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์และบุคลากร | ๑). พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาสำนักงานเทศบาลให้เป็นที่ทำงานน่าอยู่และพนักงานมีความสุขกับการทำงาน | บริหารงานทั่วไป | ๑๑ | ๑๕.๐๗ | ๑,๒๗๐,๐๐๐ | ๖.๗๘ | สำนักปลัด |
|  | ๒). พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณู-ปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค | รักษาความสงบภายใน | ๓ | ๔.๑๑ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๐.๗๕ | สำนักปลัด |
| รวม | ๒ | ๒ | ๑๔ | ๑๙.๑๘ | ๑,๔๑๐,๐๐๐ | ๗.๕๓ | - |
| ๙.การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงทบวง กรม จังหวัด อำเภอและภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑).พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาสำนักงานเทศบาลให้เป็นที่ทำงานน่าอยู่และพนักงานมีความสุขกับการทำงาน | บริหารงานทั่วไป | ๔ | ๕.๔๘ | ๑๐๕,๐๐๐ | ๐.๕๖ | สำนักปลัด |
|  | ๒).พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณู- ปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค | สาธารณสุข | ๑ | ๑.๓๗ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๐.๘๖ | กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ๓).กระจายเบี้ยสวัสดิการสังคมต่าง ๆให้ทั่วถึงและเป็นธรรมพัฒนาดูแลและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ | สังคมสงเคราะห์ | ๑ | ๑.๓๗ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๑๑ | กอง สวัสดิการสังคม |
|  | ๔).พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์ สวยงามและน่าอยู่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมทรงคุณค่า ของท้องถิ่น | งบกลาง | ๑๓ | ๑๗.๘๑ | ๓,๑๔๖,๑๐๐ | ๑๖.๘๐ | สำนักปลัด |
| รวม | ๔ | ๔ | ๑๙ | ๒๖.๐๓ | ๓,๔๓๑,๑๐๐ | ๑๘.๓๒ | - |
| รวมทั้งสิ้น | ๗ | ๙ | ๗๓ | ๑๐๐ | ๑๘,๗๓๐,๒๐๐ | ๑๐๐ | - |

๗

๒.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

แบบ ผด. ๐2

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  กลยุทธ์ที่/แนวทางการพัฒนา ที่  ๒   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์  สวยงามและน่าอยู่  และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น

(1)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำริมโขง ซอยเทศบาล ๑๙ | ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำเพื่อ ให้มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและใช้งาน ได้ตามปกติตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด ซอยเทศบาล ๑๙ | ๔๕๖,๐๐๐ | รางระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๑๙ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๘ |
| รวม | ..............๑.............โครงการ | - | ๔๕๖,๐๐๐ | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา

๒.๑  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๖  ส่งเสริมการศึกษา  ส่งเสริมการกีฬาทุกระดับ

(๑)  แผนงาน   การศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | โครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและ บุคลากรทางการศึกษาเทศบาลตำบล โพนพิสัย | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่ารถ ค่าที่พัก ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น | ๒๐,000 | คำสั่งหรือ หนังสือสั่งการ ที่กำหนด | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม ๒๕๖๘ |
| ๒. | โครงการ จัดงานรำลึกและเผยแพร่ เกียรติคุณครู | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานรำ- ลึกและเผยแพร่เกียรติคุณครู/ข้าราชการครู บำนาญเทศบาลเช่น ค่าพิธีทางศาสนาและ พิธีบูชาบูรพาจารย์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตก แต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | ๑๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัด มณีโคตร | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม ๒๕๖๘ |
| ๓. | โครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น | ๘๐,๐๐๐ | เทศบาล ตำบลโพนพิสัย | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม ๒๕๖๘ |

๘

๒.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐2

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

๒. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา

๒.๑  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๖  ส่งเสริมการศึกษา  ส่งเสริมการกีฬาทุกระดับ

(๑)  แผนงาน   การศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๔. | โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐม วัยด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ (Balance Bike) | ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม จักรยานขาไถ (Balance Bike) ส่งเสริม ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับเด็กปฐม- วัยพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน ๒๐ คัน | ๕๐,๐๐๐ | ลานนาคา เบิกฟ้า | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๘ |
| ๕. | โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมณีโคตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล โพนพิสัย | โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน อัตรา มื้อละ ๒๗ บาท ต่อคนจำนวน ๒๔๕ วัน | ๔๐๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดมณีโคตร และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล ตำบลโพนพิสัย | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๖. | โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน | ค่าจัดการเรียน การสอน จัดสรร สำหรับเด็กอายุ ๒-๕ ปี อัตราคนละ ๑,๙๗๒ บาท/คน/ปี | ๑๑๙,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดมณีโคตร | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๗. | โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน | จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี อัตรา คนละ ๒๐๐ บาท/คน/ปี | ๙,๒๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดมณีโคตร | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๘. | โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ-หารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน | จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี อัตรา คนละ ๒๙๐ บาท/คน/ปี | ๑๓,๔๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดมณีโคตร | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน |
| ๙. | โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบ นักเรียน | จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี อัตรา คนละ ๓๒๕ บาท/คน/ปี | ๑๕,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดมณีโคตร | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๑๐. | โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๓-๕ ปี อัตรา คนละ ๔๙๐ บาท/คน/ปี | ๓๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดมณีโคตร | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๑๑. | โครงการ ค่าอาหารเสริม (นม) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล – โพนพิสัย จำนวน ๒๖๐ วัน | ๑๒๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดมณีโคตร | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน |
| ๑๒. | โครงการ ค่าอาหารเสริม (นม) | โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย – จำนวน ๒๖๐ วัน | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน |
| ๑๓. | โครงการ อุดหนุนค่า อาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย | ดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)โรงเรียนอนุบาล จุมพลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย | ๔,๔๐๐,๐๐๐ | โรงเรียน อนุบาลจุมพล โพนพิสัย | กอง การศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| รวม | ...............๑๓..............โครงการ | - | ๗,๒๖๖,๖00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๙

๒.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐2

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

๓. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๕  ส่งเสริมการค้า  การลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ  สร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการขยายตัวของเขตเมือง

(๑)  แผนงาน   บริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการ เกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอ เพียง | เกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง | ๑๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน ๒๕๖๘ |
| รวม | ...............๑..............โครงการ | - | ๑๐,๐00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๒  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๕  ส่งเสริมการค้า  การลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ  สร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการขยายตัวของเขตเมือง

(๑)  แผนงาน   สังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล | จัดอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล | ๒๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กอง สวัสดิการ สังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| รวม | ...............๑..............โครงการ | - | ๒๐,๐00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๐

๒.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐2

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๒  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์  สวยงามและน่าอยู่  และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น

(๑)  แผนงาน   บริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการ อนุรักษ์พันธ์พืชตามแนว ทางพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน- ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | การอนุรักษ์พันธ์พืชในเขตเทศบาล ตำบลโพนพิสัย ให้มีร่มเงาเพิ่มพื้น ที่สีเขียว | ๒๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๘ |
| รวม | ...............๑..............โครงการ | - | ๒๐,๐00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๒  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๒  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์  สวยงามและน่าอยู่  และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น

(๑)  แผนงาน   สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการ อนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน | ฝึกอบรมชี้แจงรณรงค์ให้ความรู้ แก่ประชาชนและเยาวชนในเขต เทศบาลฯ จำนวน 300 คน | ๕๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| รวม | ...............๑..............โครงการ | - | ๕๐,๐00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๑

๒.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐2

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและประเพณีท้องถิ่น

๕.๑  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๖  ส่งเสริมการศึกษา  ส่งเสริมกีฬาทุกระดับ

(๑)  แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการ แข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลต่อต้านยาเสพติด | ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม คาประชาสัม- พันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตกแต่งสถานที่และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ | ๑๐๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบลโพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน ๒๕๖๘ |
| ๒. | โครงการ แข่งขันกีฬาสี่วัยต้านภัยยาเสพติด (โพนพิสัยคัพ) | ประชาชนทั่วไป มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป | ๑๕๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน ๒๕๖๘ |
| รวม | ...............๒..............โครงการ | - | ๒๕๐,๐00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและประเพณีท้องถิ่น

๕.๒  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๖  ส่งเสริมการศึกษา  ส่งเสริมกีฬาทุกระดับ

(๑)  แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการ จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | -พี่น้องประชาชนชาวอำเภอโพนพิสัย มี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบงาน ประเพณีท้องถิ่นและมีคุณภาพชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น -พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ- ร่วมงาน จำนวน 500 คน | ๒๐๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤศจิกายน ๒๕๖๘ |
| ๒. | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | -อนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป -ประชาชนร่วมงานไม่น้อยกว่า๓๐๐คน | ๒๐๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน ๒๕๖๘ |
| ๓. | โครงการ จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | -เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรม- เนียมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย -ประชาชนร่วมงานไม่น้อยกว่า500คน | ๒๐๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม ๒๕๖๘ |
| ๔. | โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา บั้งไฟพญานาคโลก | ประชาชนได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมประเพณี ออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก | ๑๐๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม ๒๕๖๘ |
| รวม | ...............๔..............โครงการ | - | ๗๐๐,๐00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๒

๒.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐2

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและประเพณีท้องถิ่น

๕.๓  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๒  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์ สวยงามและน่าอยู่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น

(๓)  แผนงาน   การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการ จัดงานประเพณีสงกรานต์ | 1. เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อสงเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดหนองคาย ๓.ประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง มากกว่า ๓๐๐ คน | ๕๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กอง สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน ๒๕๖๘ |
| รวม | ...............๑..............โครงการ | - | ๕๐,๐00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๓

๒.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐2

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

๖. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

๖.๒  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค

(๑)  แผนงาน   สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับ เจ้าหน้าที่ที่ มีความเสี่ยงต่อสุขภาพใน การปฏิบัติหน้าที่ | ตรวจสุขภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่มี ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติ หน้าที่กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๓๐,๐00 | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กองสาธารณ- สุขและสิ่งแวด ล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๘ |
| ๒. | โครงการ ป้องกันและเฝ้าระวังโรค -ตามฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่ | เฝ้าระวังโรค ตามฤดูกาลและโรค อุบัติใหม่ จำนวน ๘ ชุมชน | ๕๐,๐00 | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กองสาธารณ- สุขและสิ่งแวด ล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๓. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน (ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรม- พระศรีสวางควัฒนาวรขัตติยราชนารี) | - จัดซื้อวัคซีนเพื่อฉีดป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและแมว - ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าและแมว ในเขตเทศบาล | ๗,๒00 | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๘ |
| ๔. | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน (ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุทารีกรมพระศรีสวางควัฒน วราขัตติยรานารี) | - สำรวจจำนวนสุนัขและแมวในเขต เทศบาลตำบลโพนพิสัย - ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ๑,๕00 | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๕. | โครงการ อบรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย | ๑๕,๐00 | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กองสาธารณ- สุขและ สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๘ |
| ๖. | โครงการ อบรมให้ความรู้ อสม. และศึกษาดูงาน | จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ อสม.และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน | ๑๐๐,๐00 | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กองสาธารณ- สุขและ สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๘ |
| ๗. | โครงการ อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย | จัดอบรมให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงลอย จำนวน 80 คนและมอบ ป้าย Clean Food Good Taste จำนวน 20 ร้าน | ๖๐,๐00 | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กองสาธารณ- สุขและสิ่งแวด ล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน ๒๕๖๘ |

๑๔

๒.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐2

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

๖. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

๖.๒  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค

(๑)  แผนงาน   สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๘. | จัดซื้อสารเคมีกำจัดแมลง | จัดซื้อสารเคมีกำจัดแมลงกำจัดลูกน้ำยุงลาย | ๕๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน |
| ๙. | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับนวดแผน ไทย | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับนวดแผนไทย | ๕๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน |
| ๑๐. | จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ | จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ถุงมือ สำลี ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน |
| รวม | ................๑๐...............โครงการ | - | ๔๑๓,๗00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

๖.๓  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค

(๒)  แผนงาน   งบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบล โพนพิสัย | มีกองทุนหลักประกันสุขภาพให้กับประชา ชนในเขตเทศบาล | ๑๕๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน |
| รวม | ................๑...............โครงการ | - | ๑๕๐,๐00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

๖.๓  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๔  กระจายเบี้ยสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ให้ทั่วถึงและเป็นธรรมพัฒนาดูแลและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ

(๓)  แผนงาน   งบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูง อายุในเขตเทศบาล จำนวน ๘ ชุมชน | ๓,๗๐๐,๐00 | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กอง สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน |
| ๒. | โครงการ เบี้ยยังชีพความพิการ | จ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยยังชีพให้คน พิการในเขตเทศบาล | ๗๐๐,๘๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กอง สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน |
| ๓. | โครงการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล | ๑๒,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กอง สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน |
| ๔. | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโพนพิสัยตามระเบียกระทรวง มหาด ไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.๒๕๖๑และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาด- ไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๙๑.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ | ๙๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กอง สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน |
| รวม | ................๔...............โครงการ | - | ๔,๕๐๒,๘00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๕

๒.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐2

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

๘. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์และบุคลากร

๘.๑  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๗  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาสำนักงานเทศบาลให้เป็นที่ทำงานน่าอยู่และพนักงานมีความสุขกับการทำงาน

(๑)  แผนงาน   บริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการ จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย | การจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย | ๒๐๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๒. | โครงการ อบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย | จัดอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานให้แก่ ฝ่ายบริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนัก งานลูกจ้างเทศบาล ผู้นำชุมชน กรรม- การชุมชน ผู้แทนชุมชนและประชาชน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน | ๒๐๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๓. | โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน สำคัญของชาติ งานพิธี งานรัฐพิธี พิธีการทางศาสนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | เป็นค่าใช้จ่ายจัดงานวันสำคัญของ ชาติ งานพิธี งานรัฐพิธี พิธีการทาง ศาสนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๕๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๔. | โครงการ จุดผ่อนปรนไทย-ลาว | จุดผ่อนปรนไทย-ลาว ส่งเสริมสนับสนุน ประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบุคลากรทั่วไป | ๕๐๐,๐๐๐ | จุดผ่อนปรน ไทย-ลาว เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๕. | โครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (กล้อง CCTV) ตามสถานที่สำคัญของราชการและในชุมชน | ติดตั้งกล้องวงจรปิด (กล้อง CCTV) ตามสถานที่สำคัญของราชการและ ในชุมชน จำนวน ๑๐ จุด | ๑๕๐,๐๐๐ | ใ ในชุมชนและ สถานที่สำคัญ ราชการในเขต เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๖. | โครงการ เทศบาลพบประชาชน | จัดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำ ชุมชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมใน การแสดงความคิดเห็นเสนอแนะแนว ทางการพัฒนาเทศบาลให้ครบทุก ชุมชน จำนวน ๘ ชุมชน | ๕๐,๐๐๐ | ชุมชนในเขต เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๗. | โครงการ รณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ | รณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่น สถาบันพระมหากษัตริย์ | ๑๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |

๑๖

๒.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐2

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

๘. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์และบุคลากร

๘.๑  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๗  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาสำนักงานเทศบาลให้เป็นที่ทำงานน่าอยู่และพนักงานมีความสุขกับการทำงาน

(๑)  แผนงาน   บริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๘. | โครงการ อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล | จัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล | ๓๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๙. | โครงการ พัฒนาจัดเก็บรายได้ | -ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึง -อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลในการออกบริการจัด เก็บภาษีนอกสถานที่ | ๒๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม ๒๕๖๘ |
| ๑๐. | โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบันทึก ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) | ๑.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ได้ถูก ต้องและเป็นปัจจุบัน ๒.สำนัก-กองต่างๆ ทต.โพนพิสัยสามารถทำฎีกา วางฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอม-พิวเตอร์ (e-laas) ๓.ทต.โพนพิสัย สามารถเชื่อมโยงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ระหว่างสำนักและกองต่างๆ กับกองคลังได้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ๔.เพื่อให้การรายงานด้านการเงิน การคลัง สามารถเชื่อมโยงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) กับระบบ GFMIF ของกรมบัญชีกลางได้ อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน | ๓๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๑๑. | โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและจัดเวที ประชาคม | การจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชา- ชนได้มีส่วนร่วมในการบริการจัดการ ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๓๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กอง ยุทธ- ศาสตร์และงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม ๒๕๖๘ |
| รวม | ..................๑๑.................โครงการ | - | ๑,๒๗๐,๐00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๗

๒.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐2

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

๘. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์และบุคลากร

๘.๒  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่   ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค

(๑)  แผนงาน   รักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการ ฝึกทบทวนหลักสูตรสมาชิก อปพร. | จัดการฝึกทบทวนหลักสูตร สมาชิก อปพร.เทศบาล จำนวน ๕๐ คน | ๘๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม ๒๕๖๘ |
| ๒. | โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับพนักงานและชุมชนใน เขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับสถาน ศึกษา จำนวน ๕๐ คน | ๓๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๓. | โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับสถานศึกษา | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับสถานศึกษา จำนวน ๕๐ คน | ๓๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| รวม | ..................๓.................โครงการ | -- | ๑๔๐,๐00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๘

๒.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐2

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

๙. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวง  ทบวง  กรม  จังหวัด  อำเภอและภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙.๑  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๗  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาสำนักงานเทศบาลให้เป็นที่ทำงานน่าอยู่และพนักงานมีความสุขกับการทำงาน

(๑)  แผนงาน   บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการ ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอโพนพิสัย | ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อบริหารงานของ ศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประ- ชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอโพนพิสัย | ๒๕,๐๐๐ | สำนักงานที่ทำ การปกครอง อำเภอโพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๒. | โครงการ เงินอุดหนุนงบประมาณให้ สถานีตำรวจภูธรโพนพิสัย | อุดหนุนงบประมาณให้สถานีตำรวจ ภูธรโพนพิสัย เพื่อการจัดระเบียบ และรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอ โพนพิสัย | ๕๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน ๒๕๖๘ |
| ๓. | โครงการ อุดหุนงบประมาณให้อำเภอ โพนพิสัย (ตามโครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ และงานกาชาด) | อุดหุนงบประมาณให้อำเภอโพนพิสัย ตามโครงการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ ปราบฮ่อ และงานกาชาด | ๒๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม ๒๕๖๘ |
| ๔. | โครงการ อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอโพนพิสัย (ตามโครงการจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา) | อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอโพนพิสัย ตามโครงการจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ พระยาสุนทรธรรมธาดา ประจำปี ๒๕๖๘ | ๑๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน ๒๕๖๘ |
| รวม | ..................๔................โครงการ | -- | ๑๐๕,๐00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๙

๒.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

แบบ ผด. ๐2

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

๙. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวง  ทบวง  กรม  จังหวัด  อำเภอและภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙.๒  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค

(๒)  แผนงาน   สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการ อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | -เพื่อจัดทำโครงการตามแนวทางพระราช ดำริด้านสาธารณสุข -เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนเทศบาลตำบลโพนพิสัยจำนวน๘ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท | ๑๖๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| รวม | .................๑...............โครงการ | - | ๑๖๐,๐00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๙. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวง  ทบวง  กรม  จังหวัด  อำเภอและภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙.๓  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๔  กระจายเบี้ยสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม พัฒนาดูแลและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ

(๓)  แผนงาน   สังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | โครงการ อุดหนุนกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลโพนพิสัย | กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบล โพนพิสัย จำนวน 500 คน | ๒๐,๐๐๐ | กลุ่มสตรี เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กอง สวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม ๒๕๖๘ |
| รวม | ...................๑..................โครงการ | - | ๒๐,๐00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๙. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวง  ทบวง  กรม  จังหวัด  อำเภอและภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙.๔  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๒  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์ สวยงามและน่าอยู่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น

(๔)  แผนงาน   งบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑. | ค่าชำระหนี้เงินกู้ | ชำระหนีเงินกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจ- การเทศบาล เพื่อก่อสร้างลานอเนก ประสงค์ (ลานนาคาเบิกฟ้า) | ๔๐๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๒. | ค่าชำระดอกเบี้ย | ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ เงินทุนส่งเสริม กิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ (ลานนาคาเบิกฟ้า) | ๘๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |

๒๐

๒.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

แบบ ผด. ๐2

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

๙. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวง  ทบวง  กรม  จังหวัด  อำเภอและภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙.๓  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค

(๑)  แผนงาน   งบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๓. | เงินสมทบกองทุนทดแทน | เป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กำหนดให้มีการจัดเก็บเงินสมทบจากนายจ้างปีละหนึ่งครั้ง ในอัตราร้อยละ ๐.๒-๐๑ ของค่าจ้างที่นาย จ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปี | ๒๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๔. | เงินสำรองจ่าย | เป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณ ภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๙ | ๔๖๗,๙๒๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |

๙. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวง  ทบวง  กรม  จังหวัด  อำเภอและภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙.๓  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค

(๓)  แผนงาน   งบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๕. | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ ไทย | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประ เทศไทย ตามข้อบังคับของสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ข้อ ๑๖ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่ง ส่วนหกของรายรีบจริงในปีงบประ- มาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ไม่รวมรายได้ จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ ให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงิน อุดหนุนทุกประเภท) | ๔๕,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |

๒๑

๒.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

แบบ ผด. ๐2

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

๙. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวง  ทบวง  กรม  จังหวัด  อำเภอและภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙.๓  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค

()  แผนงาน   งบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๖. | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ – ของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) | ๕๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๗. | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | เป็นเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างประ- จำ | ๕๐๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๘. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | เป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำ- นาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม กฎหมาย โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อย- ละ ๒ ของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินผู้มีอุทิศให้ เงินอุดหนุนทุกประ- เภทและเงินจ่ายขาดเงินสะสม | ๘๗๓,๑๘๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๙. | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | เป็นเงินช่วยพิเศษ ในกรณีพนักงาน เทศบาลเสียชีวิตในระหว่างรับราช-การตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย | ๓๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๑๐. | เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง | เป็นเงินช่วยพิเศษ ในกรณีพนักงาน เทศบาลเสียชีวิตในระหว่างรับราช- การ ตามระเบียบกระทรวงมหาด- ไทย | ๓๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๑๑. | เงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำ | เป็นเงินช่วยพิเศษ ในกรณีลูกจ้าง ประจำเทศบาลเสียชีวิตในระหว่างรับราชการตามระเบียบกระทรวง- มหาดไทย | ๓๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |

๒๒

๒.๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘

แบบ ผด. ๐2

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

๙. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวง  ทบวง  กรม  จังหวัด  อำเภอและภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙.๓  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  ที่  ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค

(๓)  แผนงาน   งบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก | พ.ศ. 256๗ |  |  | พ.ศ. 256๘ |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ๑๒. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม จังหวัดหนองคาย ตามหนังสือสำนัก งานประกันสังคม ที่ รง ๐๖๐๔/ว ๙๔๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไปกำหนดในอัตรา ร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง รวมถึงตาม ประกาศ ก.ท.จ.และ ก.อบต.หนอง คาย เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ พนักงานจ้าง ข้อ ๓๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายค่า เบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง รวมถึงเงินสมทบกองทุนประกันสัง- คมสำหรับผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดมณีโคตร ที่เทศบาล ฯ สมทบให้ ๕ % จากค่าตอบแทน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว | ๒๗๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| ๑๓. | เงินค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าธรรม เนียมประกันภัย | เป็นค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าธรรม เนียมประกันภัยอาคารตลาดสดชั้นเดียวและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖๘๔ ตารางเมตร ปลูกสร้างบนที่ ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นค ๑๑๒ ถนนจุมพล ตำบล จุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัด หนองคายเพื่อใช้ในกิจการตลาดสด เทศบาลตำบลโพนิสัย รวมถึงค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สำนัก งานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย | ๓๕๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบล โพนพิสัย | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน |
| รวม | ..................๑๓.................โครงการ | - | ๓,๑๔๖,๑00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๓

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘  ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เฉพาะปี  พ.ศ.๒๕๖๘  ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | จำนวนงบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1). ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๑พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์ สวยงามและน่าอยู่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณ-ค่าของท้องถิ่น | เคหะและชุมชน | ๑๐๕ | ๒๕๗,๗๒๙,๐๐๐ | กองช่าง |
| รวม | ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๑ แผนงาน | ๑๐๕ โครงการ | ๒๕๗,๗๒๙,๐๐๐ | ๑ กอง |
| ๒). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา | ๑).ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬาทุกระดับ | การศึกษา | ๒๒ | ๗,๒๒๓,๐๐๐ | กองการศึกษา |
| รวม | ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๑ แผนงาน | ๒๒ โครงการ | ๗,๒๒๓,๐๐๐ | ๑ กอง |
| ๓). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๑).ส่งเสริมการค้า การลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างราย ได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ การขยายตัวของเขตเมือง | บริหารทั่วไป | ๓ | ๔๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
|  | ๑).ส่งเสริมการค้า การลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างราย ได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ การขยายตัวของเขตเมือง | สาธารณสุข | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | กอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม |
|  | ๑). ส่งเสริมการค้า การลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆควบคู่ไปกับการขยายตัวของเขตเมือง | สังคมสงเคราะห์ | ๑๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | กอง สวัสดิการสังคม |
| รวม | ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๓ แผนงาน | ๑๔ โครงการ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๓ กอง |
| ๔). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | ๑).พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์ สวยงามและน่า- อยู่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น | บริหารทั่วไป | ๓ | ๑๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
|  | ๑).พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์ สวยงามและน่า- อยู่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น | สาธารณสุข | ๗ | ๒,๓๐๐,๐๐๐ | กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม |
| รวม | ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๒ แผนงาน | ๑๐ โครงการ | ๒,๔๒๐,๐๐๐ | ๒ กอง |
| ๕). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและประเพณีท้องถิ่น | ๑).พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์ สวยงามและน่าอยู่และ อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น | เคหะและชุมชน | ๑๔ | ๒๕๐,๐๙๐,๐00 | กองช่าง |
|  | ๑).พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์ สวยงามและน่าอยู่และ อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น | บริหารทั่วไป | ๒ | ๑๖๕,๐00 | สำนักปลัด |
|  | ๒).ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการกีฬาทุกระดับ | การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ | ๑๒ | ๓,๑๐๐,๐00 | กองการศึกษา |
| รวม | ๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๓ แผนงาน | ๒๘ โครงการ | ๒๕๓,๓๕๕,๐๐๐ | ๓ กอง |

๒๔

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘  ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เฉพาะปี  พ.ศ.๒๕๖๘  ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | จำนวนงบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๖). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต | ๑).พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสำนักงานเทศบาลให้เป็นที่ทำงานน่าอยู่และพนักงานมีความสุขกับการทำงาน | บริหารทั่วไป | ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
|  | ๑).พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค | สาธารณสุข | ๑๒ | ๕๗๑,๐๐๐ | กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ๒).กระจายเบี้ยสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ให้ทั่วถึงและเป็นธรรมพัฒนาดูแลและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ | สังคมสงเคราะห์ | ๘ | ๓๓๐,๐๐๐ | กอง สวัสดิการสังคม |
|  | ๒).กระจายเบี้ยสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ให้ทั่วถึงและเป็นธรรมพัฒนาดูแลและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ | สังคมสงเคราะห์ | ๖ | ๕,๙๘๙,๒๐๐ | กอง สวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ สำนักปลัด |
| รวม | ๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๓ แผนงาน | ๒๗ โครงการ | ๖,๙๙๐,๒๐๐ | ๓ กอง |
| ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันยาเสพติด | ๑).พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่ เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่ง เสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค | บริหารทั่วไป | ๕ | ๕๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม | ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๑ แผนงาน | ๕ โครงการ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑ กอง |
| ๘. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์และบุคลากร | ๑).พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์ สวยงามและน่าอยู่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณ-ค่าของท้องถิ่น | เคหะและชุมชน | ๒๘ | ๔,๙๖๑,๐๐๐ | กองช่าง |
|  | ๑). พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาสำนักงานเทศบาลให้เป็นที่ทำ งานน่าอยู่และพนักงานมีความสุขกับการทำงาน | บริหารงานทั่วไป | ๘๗ | ๑๘,๗๗๘,๑๐๐ | สำนักปลัด/กองคลัง/ กองการศึกษา |
|  | ๑). พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาสำนักงานเทศบาลให้เป็นที่ทำ งานน่าอยู่และพนักงานมีความสุขกับการทำงาน | การศึกษา | ๑๕ | ๗๖๙,๐๐๐ | กองการศึกษา |
|  | ๑). พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาสำนักงานเทศบาลให้เป็นที่ทำ งานน่าอยู่และพนักงานมีความสุขกับการทำงาน | สาธารณสุข | ๑๕ | ๓,๑๗๐,๐๐๐ | กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ๑). พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาสำนักงานเทศบาลให้เป็นที่ทำ งานน่าอยู่และพนักงานมีความสุขกับการทำงาน | สังคมสงเคราะห์ | ๕ | ๑๑๘,๐๐๐ | สังคมสงเคราะห์ |

๒๕

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘  ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  เฉพาะปี  พ.ศ.๒๕๖๘  ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | จำนวนงบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ๒). พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่ เหมาะสมและเพียงพอ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริม สุขภาพควบคุมและป้องกันโรค | รักษาความสงบภายใน | ๔ | ๒๑๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม | ๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๖ แผนงาน | ๑๕๔ โครงการ | ๒๘,๐๐๖,๑๐๐ | ๗ กอง |
| ๙.การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงทบวง กรม จังหวัด อำเภอและภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑).พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาสำนักงานเทศบาลให้เป็นที่ทำ-งานน่าอยู่และพนักงานมีความสุขกับการทำงาน | บริหารงานทั่วไป | ๒๔ | ๑,๓๘๘,๗๕๐ | สำนักปลัด |
|  | ๒).ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬาทุกระดับ | การศึกษา | ๕ | ๕,๘๑๐,๐๐๐ | กองการศึกษา |
|  | ๓).พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่ง-เสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค | สาธารณสุข | ๓ | ๓๗๐,๐๐๐ | กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
|  | ๔).กระจายเบี้ยสวัสดิการสังคมต่าง ๆให้ทั่วถึงและเป็นธรรมพัฒนาดูแลและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ | สังคมสงเคราะห์ | ๔ | ๑๑๐,๐๐๐ | กอง สวัสดิการสังคม |
|  | ๕).พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์ สวยงามและน่าอยู่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมทรงคุณค่าของท้องถิ่น | งบกลาง | ๒ | ๗๕,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม | ๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๕ แผนงาน | ๓๘ โครงการ | ๗,๗๕๓,๗๕๐ | ๕ กอง |
| รวมทั้งสิ้น | ๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๘ แผนงาน | ๔๐๓ โครงการ | ๕๖๔,๙๒๗,๐๕๐ | ๑ สำนัก ๖ กอง |

หน่วยงานของเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ที่กำหนดเป็น  สำนัก/กอง

๑.  สำนักปลัดเทศบาล

๒.  กองคลัง

๓.  กองช่าง

๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.  กองการศึกษา

๖.  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๗.  กองสวัสดิการสังคม								         ๒๖

ภาคผนวก

(ร่าง) แผนการดำเนินงาน (ประจำปีงบประมาณ 256๘) เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

เทศบาลตำบลโพนพิสัย นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพนพิสัย) ------------------------------------------------------ หลักปรัชญา (Philosophy) : มุ่งมั่นพัฒนา อาสาตอบแทนคุณแผ่นดิน บริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล บนพื้นฐานแห่งความจริงใจ ซื่อสัตย์ สุจริตภายในต้องการมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของ “ ประชาชน ” ----------------------------------------------------- ๑. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: เทศบาลตำบลโพนพิสัย ๑.๑ วิสัยทัศน์“ โพนพิสัยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ทันสมัยเทคโนโลยี มีดีเศรษฐกิจ ทรัพย์สินและชีวิตปลอดภัย ไร้ยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ไทย -ลาว ” ๑.๒ ยุทธศาสตร์ แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลโพนพิสัย แบ่งออกเป็น ๙ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและประเพณีท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อำเภอ และภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑.๓ เป้าประสงค์: จุดมุ่งหมาย (เป้าประสงค์) เพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 5). เพิ่มช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน ให้มีรายได้โดยรวมสูงขึ้น ๑). เพื่อให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 6). เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและการกำลังกาย 2). ด้านการคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 7). เพื่อให้ความสำคัญในด้านการศึกษาของเยาวชน/ประชาชนโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้ 3). การจัดระเบียบชุมชนให้เป็นเทศบาลน่าอยู่ ในลักษณะครอบคลุมทุกด้าน 4). เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียให้เป็นระบบๆได้มาตรฐาน 8). เพื่อให้องค์กร บุคลากร ได้รับการยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ๑.๔ ตัวชีวัด : “ ส่งเสริมการบริการ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดน ไทย-ลาว ” ๑.๕ ค่าเป้าหมาย : ๑). ส่งเสริมสนับสนุนด้านประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว ๕). การเพิ่มช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน ให้มีรายได้โดยรวมสูงขึ้น ๒). ด้านการคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ๖). บริการประชาชนให้มีสถานที่พักผ่อนและการกำลังกาย ๓). มีจัดระเบียบชุมชนให้เป็นเทศบาลน่าอยู่ ในลักษณะครอบคลุมทุกด้าน ๗). ให้ความสำคัญในด้านการศึกษาของเยาวชน/ประชาชนโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้ ๔). เน้นเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียให้เป็นระบบๆได้มาตรฐาน ๘). ให้องค์กร บุคลากร ได้รับการยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ๑.๖ กลยุทธ์: 1). ขยายเขตเทศบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ให้สมกับเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคายและของไทยและเป็นเมืองบั้งไฟพญานาค ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก 2). พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สมบูรณ์ สวยงามและน่าอยู่ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่น 3). พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน บริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและเพียงพอสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค ๔). กระจายเบี้ยสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ให้ทั่วถึงและเป็นธรรมพัฒนาดูแลและจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ๕). ส่งเสริมการค้า การลงทุน และกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆควบคู่ไปกับการขยายตัวของเขตเมือง ๖). ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกีฬาทุกระดับ ๗). พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาสำนักงานเทศบาลให้เป็นที่ทำงาน น่าอยู่ และพนักงานมีความสุขกับการทำงาน

1

บทนำ

1.1  บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและดำเนินกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง	ส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ นั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา  แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรม  	งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ   มีการประสานและบูรราชการการทำงานกับหน่วยงาน

ราชการ  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภายในอันได้แก่  สำนัก  กอง  ส่วน  ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน  จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  	และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน  นำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี  	รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วยและ

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 	2548  ข้อ 26  ข้อ ๒๗  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 ข้อ 12

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ  ๒๖   การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบ นี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐ -	วิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ แผนการดำเนินงาน	ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ  ๒๗   แผนการดำเนินงาน  ให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคม  ของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผน

งาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิ-ภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้นการ ขยายเวลา	การจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ข้อ 12 ดังนี้ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘และให้ใช้ความต่อไปนี้	แทน ข้อ ๒๗  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน

๒

สะสม	หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครอง	ส่วนท้องถิ่นใน	ปีงบประมาณ นั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน	ท้องถิ่น และเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วย	งานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ	ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานและมีจุดมุ่งหมายของการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของ แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง	ส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของ	โครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ	แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะ	บรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น	ดำเนินงาน)

๓.๒ โครงการ/กิจกรรม  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง  โดยไม่ใช้งบประมาณ  (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุม  พื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดย   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอื่น ๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่และแผนการดำเนินงาน

๓

ยังเป็นแผนการแสดงถึงรายละเอียดของ แผนงาน/โครงการพัฒนา  ที่ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้แนวทางในการ	และแผนดำเนินงานใน  ปีงบประมาณ 25๖๘  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและ	จำแนก	รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน  แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการ	ดำเนินงาน	ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

๑.๓  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน  แล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ 	เพิ่มเติมจาก หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ  ภายใน ๓๐ วัน  นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ	เพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน  เพิ่มเติมฉบับที่ ๑,๒...)

- ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณา จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  	การจัดทำแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามหนังสือสั่งการ   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอโพนพิสัย   หนังสือด่วนที่สุด  ที่  นค  ๐๐๒๓.๑๑/ว  ๒๔๖๙  ลง	วันที่  ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๖  เรื่อง  แนวทางการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่	ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงานโครงการพัฒนา  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย รวมถึงงบประมาณที่หน่วยงานราชการ หน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการจริงในพื้นที่ โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  ๑   บทนำ

๑.๑ บทนำ,  ๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน,  ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน,  ๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน,  ๑.๕ การนำแผนการ	ดำเนินงานไปปฏิบัติหลักการและเหตุผล

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑). บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ หรือแบบ  ผด.๐๑

๒.๒). บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณหรือแบบ ผด.๐๒

๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ประโยชน์ของแผนการของแผนการดำเนินงาน โดยมี  ดังนี้

๑). เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม		การพัฒนา ที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

๔

๒). เพื่อได้รับทราบจำนวนงบประมาณที่จะดำเนินการจริง ของแต่ละโครงการ ภายในปีงบประมาณ นั้น

๓). เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนในโครงการ

๔). เพื่อมีการประสานและบูรณาการ  ในการทำงานกับภายในหน่วยงาน มากขึ้น

๕). เพื่อการดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดเอาไว้ได้  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายเพื่อการสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้อย่าง	     แท้จริง

๑.๕  การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลโพนพิสัย  มีหน้าที่และอำนาจตาม มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่ง	พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน	ท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้เทศบาลตำบลโพนพิสัย  มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมี

หน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  และที่	แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑  	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบ	กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖  เป็นต้น  แผนการดำเนินงาน  ประจำปี	งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย  เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียด โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๘  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยง		กับยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา  	แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรม  งานต่าง ๆ  รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการ	ประสาน	และบูรณาการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง  ฝ่ายต่าง ๆ  ของเทศบาลตำบลโพนพิสัยในแผนการดำเนินงานไว้อย่าง

ชัดเจน

นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  จะใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๘  เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงาน	ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย  เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  มีความสอดคล้องกับการดำเนินการ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ	ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ต่อไป